新宾满族自治县高速公路两侧绿色长廊小开荒还林任务表

| 表1 单位：亩 | 建设任务 | 还林主要树种 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 1422 |  |  |
| 南杂木镇 | 201 | 红松、落叶松、刺槐 |  |
| 上夹河镇 | 236 | 红松、落叶松 |  |
| 木奇镇 | 54 | 红松、落叶松 |  |
| 永陵镇 | 601 | 红松 |  |
| 新宾镇 | 179 | 红松 |  |
| 红升乡 | 99 | 红松、云杉 |  |
| 旺清门镇 | 52 | 红松、云杉 |  |

类

别

单

位

新宾满族自治县高速公路两侧绿色长廊小开荒退耕还林重点工程建设项目表

| 表2 单位：亩 | 建设任务 | 树 种 | 造林 密度 | 苗木规格 | 坐落 | 林班 / 小班 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 235 |  |  |  |  |  |  |  |
| 南杂木镇（1） | 18 | 红松 | 167 | Ⅰ | 聂耳库村西沟央 | 4-36 | 2013-5 |  |
| 上夹河镇（1） | 26 | 落叶松 | 220 | Ⅰ | 上夹河村房申沟 | 2-48 | 2013-5 |  |
| 上夹河镇（2） | 36 | 落叶松 | 220 | Ⅰ | 上夹河村唐房沟 | 7-24 | 2013-5 |  |
| 木奇镇（1） | 11 | 落叶松 | 220 | Ⅰ | 木奇村南山 | 8-4 | 2013-5 |  |
| 永陵镇（1） | 23 | 红松 | 167 | Ⅰ | 二道村长岗 | 2-2 | 2013-5 |  |
| 永陵镇（2） | 17 | 红松 | 167 | Ⅰ | 二道村窝栅沟 | 2-18 | 2013-5 |  |
| 新宾镇（1） | 15 | 红松 | 167 | Ⅰ | 前进村渡槽西山 | 2-9.11.12 | 2013-5 |  |
| 新宾镇（2） | 17 | 红松 | 167 | Ⅰ | 民主村双庙子南山 | 5-7 | 2013-5 |  |
| 红升乡（1） | 20 | 云杉 | 220 | Ⅰ | 红升村酸浆果园 | 5-30 | 2013-5 |  |
| 旺清门镇（1） | 22 | 云杉 | 167 | Ⅰ | 旺汉村高架桥 | 6-8 | 2013-5 |  |
| 旺清门镇（2） | 30 | 大榛子 | 220 | Ⅰ | 东鲜村 |  | 2013-5 |  |

类

别

单

位

新宾满族自治县高速公路两侧绿色长廊坡耕地还林任务表

表3                                                                                                         单位：亩

| 类 别 单 位 | 建设任务 | 还林主要树种 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 2894 |  |  |
| 南杂木镇 | 334 | 红松、落叶松、刺槐 |  |
| 上夹河镇 | 305 | 红松、落叶松 |  |
| 木奇镇 | 421 | 云杉 |  |
| 永陵镇 | 887 | 红松 |  |
| 新宾镇 | 419 | 红松 |  |
| 红升乡 | 168 | 云杉 |  |
| 旺清门镇 | 329 | 云杉、红松 |  |
| 榆树乡 | 31 | 红松、落叶松 |  |

新宾满族自治县高速公路两侧绿色长廊围栏式封山育林任务表

| 类 别 单 位 | 建设任务 | 围栏起点至终点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 133 |  |  |
| 南杂木镇 | 10 | 聂耳库东岭-南杂木高架桥 | 分段围栏 |
| 上夹河镇 | 18 | 潘家沟岭-聂耳库岭 | 分段围栏 |
| 木奇镇 | 23 | 木奇岭-水手 | 分段围栏 |
| 永陵镇 | 20 | 板桥子-木奇岭 | 分段围栏 |
| 新宾镇 | 22 | 前进苏子沟-拨卜沟 | 分段围栏 |
| 红升乡 | 15 | 北沟-白旗 | 分段围栏 |
| 旺清门镇 | 15 | 转水湖桥-敬老院 | 分段围栏 |
| 榆树乡 | 10 | 榆树村-葛布寨岭 | 分段围栏 |

表5                                                                                                    单位：公里

农业林业产业结构调整示范带及生态旅游产业观光基地建设任务表

| 表6 单位：亩 | 建设任务 | 坐落 | 建设地点 | 树种及间作品种 | 完成时间 | 产业类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 2059 |  |  |  |  |  |  |
| 南杂木镇（1） | 110 | 聂耳库村小梨树沟 | 4-地 | 绿化苗木 | 2013年 | 农业 |  |
| 南杂木镇（2） | 104 | 聂耳库村坟沟 | 8-地 | 绿化苗木 | 2013年 | 农业 |  |
| 上夹河镇（1） | 57 | 马尔墩村老油库南山 |  | 绿化苗木 | 2013年 | 农业 |  |
| 上夹河镇（2） | 46 | 马尔墩村学校前山 | 14-地 | 绿化苗木 | 2013年 | 农业 |  |
| 木奇镇（1） | 120 | 水手村贵池南坡 |  | 绿化苗木 | 2013年 | 农业 |  |
| 木奇镇（2） | 290 | 东站村南大地 |  | 绿化苗木 | 2013年 | 农业 |  |
| 永陵镇（1） | 189 | 大和睦村小苏子沟 | 6-地 | 绿化苗木 | 2013年 | 农业 |  |
| 永陵镇（2） | 75 | 羊祭台村外烧西沟 | 6-地 | 绿化苗木 | 2013年 | 农业 |  |
| 永陵镇（3） | 344 | 夏园村岗子 | 10-地 | 绿化苗木 | 2013年 | 农业 |  |
| 新宾镇（1） | 110 | 拔卜沟村东山、西山 | 2-地 | 红松 | 2013年 | 观光旅游 |  |
| 新宾镇（2） | 120 | 和平菜村南山 | 3-地 | 红松 | 2013年 | 观光旅游 |  |
| 新宾镇（3） | 165 | 茶棚村黄花沟 | 1-地 | 云杉 | 2013年 | 观光旅游 |  |
| 旺清门镇（1） | 225 | 旺汉村黑沟子 | 1-32.34.35 | 云杉、红松 | 2013年 | 观光旅游 |  |
| 旺清门镇（2） | 104 | 旺汉村黑沟子 | 1-26.31 | 云杉、红松 | 2013年 | 观光旅游 |  |

类

别

单

位